로가온 SCM 구축

Cowork AI 작업 지시서

작성일: 2026-02-20  |  담당: 이선생

# 📋 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 구글 드라이브 + 구글 시트 기반 미니사방넷 구축 |
| 채널 | SK스토아, 쿠팡, 네이버, 카카오, 리씽크 (5개) |
| 사용자 | 이선생 외 영업팀 6명 |
| DB파일 | _로가온_SCM_DB (구글 시트) |
| 드라이브폴더 | _로가온_SCM |

# ✅ 이미 완료된 것

• 구글 드라이브 폴더 구조 생성 완료

_로가온_SCM / _01_SK스토아 / _02_쿠팡 / _03_네이버 / _04_카카오 / _05_리씽크 / _99_처리완료

• 구글 시트 DB 파일 생성 완료: _로가온_SCM_DB

• 시트 3개 생성 완료: 판매데이터 / 제품마스터 / 채널매핑

# 🎯 TASK 목록

## TASK 1. 구글 시트 헤더 입력

_로가온_SCM_DB 파일을 열어서 각 시트에 헤더를 입력해줘.

판매데이터 시트 (A1부터):

판매채널 | 주문번호 | 주문일 | 상품코드 | 자사SKU | 세트수량 | 판매수량 | 판매가 | 총판매가 | 실정산금액 | 원가 | 총원가

제품마스터 시트 (A1부터):

자사SKU | 제품명 | 브랜드 | 매입원가 | 기초재고 | 안전재고 | 카테고리 | 보관온도 | 면과세

채널매핑 시트 (A1부터):

채널명 | 채널상품코드 | 채널상품명 | 자사SKU | 세트수량

## TASK 2. 기초 데이터 입력

제품마스터 시트 A2:

SKU001 | [워커힐] 시그니처 양념갈비 300G | 워커힐 | 7687 | 25000 | 5000 | 양념육 | 냉동 | 과세

채널매핑 시트 A2부터:

SK스토아 | 58481090 | 워커힐 고메 시그니처 양념 본갈비 8팩 | SKU001 | 8

SK스토아 | 58999583 | 워커힐 고메 시그니처 양념 본갈비 8팩 | SKU001 | 8

SK스토아 | 59163204 | 워커힐 고메 시그니처 양념 본갈비 4팩 | SKU001 | 4

쿠팡     | 9354612220 | 워커힐 시그니처 양념 본갈비 300g | SKU001 | 1

네이버   | 13026511253 | 워커힐 시그니처 양념 본갈비 1개 | SKU001 | 1

네이버   | 13026511254 | 워커힐 시그니처 양념 본갈비 2개 | SKU001 | 2

카카오   | 691542495 | 워커힐 시그니처 양념 본갈비 300g | SKU001 | 1

리씽크   | 143790 | 워커힐 본갈비 3+1 | SKU001 | 4

## TASK 3. Apps Script 설치

_로가온_SCM_DB → 확장 프로그램 → Apps Script → 기존 코드 삭제 → 아래 코드 붙여넣기 → 저장

[📄 Apps Script 코드는 별첨 파일 참고: cowork_앱스크립트.js]

## TASK 4. 트리거 설정

Apps Script → 트리거 → 트리거 추가:

| 설정 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 실행할 함수 | processSCM |
| 이벤트 소스 | 시간 기반 |
| 트리거 유형 | 분 타이머 |
| 간격 | 매 30분마다 |

## TASK 5. 웹앱 배포

Apps Script → 배포 → 새 배포:

| 설정 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 유형 | 웹 앱 |
| 다음 사용자로 실행 | 나 (이선생 계정) |
| 액세스 권한 | 모든 사용자 |

⚠️ 배포 완료 후 웹앱 URL을 반드시 이선생한테 알려줘!

## TASK 6. 대시보드 HTML 업데이트

기존 HTML 대시보드에서 SharePoint 연결 코드를 구글 앱스크립트 웹앱 URL로 교체.

자세한 내용은 cowork_앱스크립트.js 파일 하단 참고.

# 📊 채널별 컬럼 매핑표

| 컬럼 | SK스토아 | 쿠팡 | 네이버 | 카카오 | 리씽크 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주문번호 | D열(4) | C열(3) | A열(1) | D열(4) | B열(2) |
| 주문일 | M열(13) | J열(10) | BK열(63) | X열(24) | A열(1) |
| 상품코드 | F열(6) | N열(14) | T열(20) | F열(6) | S열(19) |
| 판매수량 | Q열(17) | W열(23) | AA열(27) | I열(9) | P열(16) |
| 총판매가 | AG열(33) | S열(19) | AG열(33) | Y열(25) | X열(24) |
| 실정산금액 | AH열(34) | S열(19) | BI열(61) | AC열(29) | X열(24) |

# 📞 완료 후 이선생에게 알릴 것

1. 웹앱 URL (대시보드 접속 주소)

2. 사용 방법 안내:

- 채널 SCM에서 엑셀 다운로드

- 구글 드라이브 → _로가온_SCM → 해당 채널 폴더에 업로드

- 30분마다 자동 처리 (또는 Apps Script에서 manualRun() 수동 실행)

- 웹 대시보드에서 데이터 확인